Российская Федерация

Свердловская область

# Дума муниципального образования

Баженовское сельское поселение

15-е заседание 2-го созыва

## РЕШЕНИЕ

«23 июля 2010 года                                                                               №52

с.Баженовское

Об утверждении Муниципальной целевой

программы «Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

МО Баженовское сельское поселение на 2010 - 2014 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 107 - ПП «О мерах бюджетной поддержки процесса реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры ЖКХ муниципальных образований в Свердловской области для повышения ее энергоэффективности»,  Дума муниципального образования Баженовское сельское поселение

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «По энергосбережению в муниципальном образовании Баженовское сельское поселение на 2010 – 2014 годы».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по соблюдению законности и вопросам местного самоуправления  (Моденова Н.П.).

Глава муниципального образования

Баженовское сельское поселение                                         Л.Г.Глухих

«23» июля 2010 г.

Утверждена Решением Думы МО № 52

Баженовское сельское поселение

«23» июля 2010 года

Свердловская область

муниципальное образование

Баженовское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

МО Баженовское сельское поселение

2010 - 2014 годы

Баженовское 2010 год.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:

-«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2010 - 2014 годы

Основание для разработки:

-Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 107 - ПП «О мерах бюджетной поддержки процесса реконструкции и модернизации инженерной инфраструктуры ЖКХ муниципальных образований в Свердловской области для повышения ее энергоэффективности»

Основной разработчик:

-Администрация муниципального образования Баженовское сельское поселение

Цель:

-Разработка мероприятий связанных со строительством новых и реконструкцией существующих объектов ( с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры

Задачи программы:

С осуществлением реконструкции  и модернизации объектов ЖКХ;

-снизить уровень аварийности

-улучшить качество предоставляемых услуг

-сократить потери энергоресурсов

-снизить затраты на выполнение комплекса мероприятий

Сроки реализации программы 2010- 2014 годы

Этапы  реализации программы:

-первый этап: начало – июль  2010 г, окончание - декабрь 2010 г;

-второй этап: начало - январь 2011 г, окончание - декабрь 2011 г;

-третий этап: начало - январь 2012 г, окончание - декабрь 2012 г;

-четвертый этап: начало – январь 2013 г, окончание –декабрь 2013 г;

-пятый этап: начало-январь 2014 г, окончание – декабрь 2014 г.

Объемы и источники финансирования:

На выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы по  развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  в МО Баженовское сельское поселение на 2010-2014 годы потребуется выделение средств:

всего 5742 тыс.рублей, в том числе:

-областного бюджета -3598,0 тыс.рублей,

-местного бюджета-2144,0 тыс.рублей,

из них по годам:

2010год                                 602,0 тыс. рублей

2011год                                 250,0 тыс. рублей

2012 год                              1290,0 тыс. рублей

2013 год                              1800,0 тыс.рублей

2014 год                              1800,0 тыс.рублей

в том числе:

денежные средства, для выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы по энергосбережению в МО Баженовское сельское поселение на 2010-2014 годы для долевого софинансирования мероприятий муниципального значения из областного бюджета в форме предоставления субсидий составляют 3598,0 тыс. рублей, из них:

2010год	              0 тыс. руб.

2011год	       175,0 тыс. руб.

2012год	       903,0 тыс. руб.

2013год	      1260,0 тыс. руб.

2014год	      1260,0 тыс. руб.

Заказчиком долгосрочной муниципальной целевой программы по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории  МО Баженовское сельское поселение на 2010-2014 годы является администрация  МО Баженовское сельское поселение.

Исполнителем долгосрочной муниципальной целевой программы по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории  МО Баженовское сельское поселение на 2010-2014 годы является администрация МО.

План мероприятий по выполнению долгосрочной муниципальной целевой программы по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  Баженовское сельское поселение  на 2010 - 2014 годы прилагается (приложение№1)

Порядок осуществления мероприятий по выполнению долгосрочной
муниципальной     целевой     программы 	по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории   МО Баженовское сельское поселение  муниципальном образовании на 2010-2014 годы:

организация    выполнения    долгосрочной    муниципальной        целевой программы осуществляется заказчиком;

заказчик осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы;

заказчик привлекает предприятия, организации для осуществления мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий по выполнению долгосрочной муниципальной целевой программы;

заказчик заключает договоры о закупке товаров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых для реализации муниципальной целевой программы;

заказчик отчитывается в выполнении муниципальной целевой программы;

-	в качестве исполнителей долгосрочной муниципальной целевой
программы могут выступать муниципальные учреждения, предприятия,
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации
муниципальной целевой программы;

-	расходы на выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы
предусматриваются в проекте решения Думы муниципального образования о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год в размере,
необходимом для финансирования её реализации;

- в случае, если финансирование расходов на выполнение долгосрочной муниципальной целевой программы в очередном финансовом году не может быть обеспечено,   глава   муниципального   образования       обязана   внести   в   порядке

законодательной инициативы в Думу муниципального образования проект решения о внесении изменений в решения Думы муниципального образования об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы.

Реализация мероприятий программы в 2010-2014 годах позволит:

- уменьшить тепловые потери  при выработке и передаче тепловой энергии;

-  бесперебойное  водоснабжение потребителей (дошкольные  и общеобразовательные учреждения, население)

Приложение №1

Предполагаемое финансирование программных мероприятий, предусмотренных

долгосрочной муниципальной целевой программы по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в МО Баженовское сельское поселение.

|  | Мероприятия на объектах предприятий ЖКХ | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ |  | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  |
| 1 | Ремонт котельной д.Макушина |  |  |  |  | 602 |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
| 2 | Ремонт теплового пункта водонапорной башни в д.Гуляева |  |  | 175 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 3 | Ремонт водопровода от водонапорной башни до школы и детского сада д.Н-Иленка |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 4 | Ремонт водонапорной станции с.Городище |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 5 | Строительство теплового пункта водонапорной башни в д.Макушина |  |  |  |  | 175 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 6 | Ремонт водопровода в д.Макушина |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 |  |  | 540 | 1260 |  | 540 | 3600 |
| 7 | Устройство теплового пункта и подъезда к водонапорной башне д В-Иленка |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 8 | Замена сетевых насосов котельных на насосы энергосберегающей мощности (4 ед) |  |  |  |  | 126 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | ИТОГО | 0 | 602 | 175 | 75 | 903 |  | 387 |  | 1260 |  |  | 540 | 1260 |  | 540 | ОБ-3598 МБ-2144 5742 |