Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Баженовское сельское поселение

24-е заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

От  31.03.2011г.                                                                                   №23

с.Баженовское

Об утверждении Муниципальной целевой программы

«По газификации муниципального образования

Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы»

В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г., в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. №744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы», в целях газификации населенных пунктов Баженовского сельского поселения,  Дума муниципального образования Баженовское сельское поселение

РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную целевую программу по газификации Баженовского сельского поселения на 2011-2015 годы (прилагается).

- При утверждении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год проводить корректировку объема финансирования, направляемого на реализацию мероприятий Программы.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой, экономической и налоговой политике.

Председатель Думы муниципального образования

Баженовское сельское поселение                                                   Л.Г.Глухих

31.03.2011г.

Утверждена

Решением Думы

МО Баженовское сельское поселение

№23 от 31.03.2011 г.

Свердловская область

Байкаловский район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПО ГАЗИФИКАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЖЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2011-2015 ГОДЫ

с.Баженовское

2011 год

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по газификации муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Свердловской области №744-ПП от 22.07.2008 г. №744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы» |
| Заказчик | Администрация МО Баженовское сельское поселение |
| Разработчик программы | Заместитель главы администрации по ЖКХ, специалист по экономическим вопросам. |
| Основные цели и задачи | Основные цели и задачи: - реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом; - улучшение условий жизни населения Баженовского сельского поселения; - создание благоприятных условий для газификации объектов ЖКХ и иных организаций. |
| Сроки реализации | 2011-2015 годы |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования, Привлеченные средства |
| План мероприятий | - Разработка схем газификации д.Палецкова, с.Баженовское. - 2011 год-Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Палецкова (4,75 км) - 2012 год- Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД с.Городище (8,17 км), строительство газопровода в д.Палецкова (4,75 км). - Установка индивидуальных газовых котлов на объектах соцкультбыта. - 2013 год- Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Вязовка (5,21 км.), д.Нижняя Иленка (6 км), строительство газопровода с.Городище - 2014 год- разработка ПСД и проведение экспертизы с.Баженовское (1,6 км.), строительство газопровода д.Вязовка, д.Нижняя Иленка - 2015 год- строительство газопровода с.Баженовское |

- Обоснование проблемы

В состав муниципального образования Баженовское сельское поселение входит 16 населенных пунктов с общей численностью 4000 человек. Все населенные пункты снабжаются газобаллонными установками сжиженного природного газа, подвоз и снабжение проводится ОАО «Уральские газовые сети». Только при принятии решения Правительства Свердловской области о строительстве газопровода- отвода Байкалово – Слобода Туринская с привлечением средств инвестора ЗАО «Регионгаз –Инвест» в Баженовском муниципальном образовании появилась реальная возможность газификации населенных пунктов поселения.

На сегодняшний день газопровод низкого давления подведен к одному населенному пункту и построена первая газовая котельная мощностью 1,7 МВт в с.Баженовское для подачи тепловой энергии в Баженовскую СОШ.

Процесс проведения работ по газификации Баженовского сельского поселения начался в 2008 году после принятия постановления Правительства Свердловской области №564-ПП от 29.06.2006 «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы», в котором учтены предложения муниципального образования.

3. Цели и задачи программы

Основная цель- газификация жилого фонда, предприятий, организаций и учреждений на территории муниципального образования; решается вопрос стабильного, качественного и более дешевого теплоснабжения.

Основными задачами являются: обеспечение максимально эффективного использования источника природного газа; обеспечение перехода отопления жилого и нежилого фонда с твердого топлива на газ; улучшение

Бытовых условий жизни населения.                                                                    Сроки и этапы реализации программы – 2011-2015 годы.

4.Ожидаемые результаты.

Газификация до 2015 года включительно территории муниципального образования Баженовское сельское поселение.

В рамках выполнения настоящей Программы администрация МО Баженовское сельское поселение осуществляет следующие функции:

-координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

- организует конкурсы по отбору проектных,  строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы;

Выполнение настоящей программы осуществляется научно-исследовательскими, проектными и строительными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

В целях повышения эффективности  использования средств, направляемых на реализацию настоящей Программы, предполагается использовать:

- при строительстве распределительных газопроводов низкого давления преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;

- газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9;

- децентрализованные источники теплоснабжения и системы отопления жилых помещений.

5. Заключительные положения

Мероприятия по проектированию и строительству газовых сетей выполнить на условиях софинансирования местного и областного бюджетов (Приложения 1,2)

При необходимости заказчик Программы вправе  вносить на рассмотрение Думы МО Баженовское сельское поселение предложения по ее корректировке.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Заказчик настоящей Программы ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет на Думу МО Баженовское сельское поселение предложения по корректировке мероприятий Программы по газификации и объемов финансирования.

Приложение №1

Источники и объем финансирования

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам |  |  |  |  | всего |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Привлеченные средства | 840 | 6433 | 10448 | 11769 | 1680 | 31170 |
| Местный бюджет | 321 | 2756 | 4477 | 5473 | 720 | 13747 |
| Всего | 1161 | 9189 | 14925 | 17242 | 2400 | 44917 |

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы

По газификации муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2011-2015 годы.

| № п/п | Мероприятия по газификации | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС | МБ | ПС |  |
| 1 | Разработка схем газификации д.Палецкова, с.Баженовское. | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 2 | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Палецкова (4,75 км). | 135 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |
| 2 | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД с.Городище (8,17 км) |  |  | 619 | 1445 |  |  |  |  |  |  | 2064 |
| 3 | Строительство газопровода д.Палецкова (4,75 км) |  |  | 2137 | 4988 |  |  |  |  |  |  | 7125 |
| 4 | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Вязовка (5,21 км.) |  |  |  |  | 400 | 900 |  |  |  |  | 1300 |
| 5 | Разработка ПСД и проведение экспертизы ПСД д.Нижняя Иленка (6 км) |  |  |  |  | 410 | 990 |  |  |  |  | 1400 |
| 6 | Строительство газопровода с.Городище |  |  |  |  | 3667 | 8558 |  |  |  |  | 12225 |
| 7 | Разработка ПСД и проведение экспертизы с.Баженовское (1,6 км.) |  |  |  |  |  |  | 133 | 309 |  |  | 442 |
| 8 | Строительство газопровода д.Вязовка |  |  |  |  |  |  | 2340 | 5460 |  |  | 7800 |
| 9 | Строительство газопровода д.Нижняя Иленка |  |  |  |  |  |  | 3000 | 6000 |  |  | 9000 |
| 10 | Строительство газопровода с.Баженовское |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 1680 | 2400 |
|  | ИТОГО | 321 | 840 | 2756 | 6433 | 4477 | 10448 | 5473 | 11769 | 720 | 1680 | ПС-31170 МБ-13747 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44917 |