УТВЕРЖДЕНО:

Решением  Думы МО

Баженовское сельское поселение

от 19.07.2012г. № 51

Долгосрочная целевая муниципальная программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,

находящихся в муниципальной собственности

МО Баженовского сельского поселения на 2012 - 2020 годы"

Долгосрочная целевая муниципальная программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,

находящихся в муниципальной собственности

МО Баженовского сельского поселения на 2012 - 2020 годы"

Паспорт:
долгосрочной целевой муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовского сельского поселения  на 2012 - 2020 годы"

| Наименование Программы: | Долгосрочная целевая муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовского сельского поселения на 2012-2020 годы» (далее Программа ) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовского сельского поселения |
| Заказчик Программы: | Администрация МО Баженовского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация МО Баженовского сельского поселения |
| Цель и основные задачи Программы: | Цель: -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО Баженовского сельского поселения; -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; -улучшение технического состояния муниципальных дорог ; -усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип. Задачи: - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием; - проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия; - проведение мероприятий по капитальному ремонту мостов. |
| Срок реализации Программы: | 2012-2020 гг |
| Исполнители Программы | Организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2012-2020 годах составит 185835 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета МО Баженовского сельского поселения - 13030тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1310 тыс. руб. 2013 год – 220 тыс. руб. 2014 год - 1200 тыс. руб. 2015 год - 1300 тыс. руб. 2016 год- 1500 тыс. руб. 2017 год- 1200 тыс. руб. 2018 год- 1200 тыс. руб. 2019 год- 1800 тыс. руб. 2020 год- 3300 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | Выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования общей площадью 62899 тыс. кв. м, в том числе: - с твердым типом покрытия – 34499 тыс. кв. м, -замена грунтовых дорог на переходный тип покрытия - 28400 тыс. кв. м. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Главой МО Баженовского сельского поселения |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Протяженность автомобильных дорог в границах МО Баженовского сельского поселения  составляет 57,0 км, из них с твердым типом покрытия –  42 км, дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог –   15 км. Протяженность дорог , не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 45  км. В собственности МО Баженовского сельского поселения  находятся 4 мостовых сооружения,1  требует капитального ремонта. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины, и т.д.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:
-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовского сельского поселения;
-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;
-улучшение технического состояния муниципальных дорог ;
-усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип покрытия.
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:
- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием;
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;
- проведение капитального ремонта мостов.

3. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы составляет 9 лет.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо финансирование за счет средства бюджета МО Баженовского сельского поселения в сумме …… тыс. руб., в том числе:
на 2012год – …… тыс. руб.
на 2013год – …… тыс. руб.
на 2014год – …… тыс. руб.

на 2015год - …… тыс. руб.

на 2016год - …… тыс. руб.

на 2017год-

на 2018год-

на 2019год-

на 2020год-

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2012 - 2020 годах приведены в приложении №1 к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация МО Баженовского сельского поселения выполняет функции муниципального заказчика по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования МО Баженовского сельского поселения и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.
Администрация МО Баженовского сельского поселения осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) контроль за выполнением мероприятий Программы;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета МО Баженовского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных Программой;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит:
- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  МО Баженовского сельского поселения, общей площадью 62499  тыс. кв. метров;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на дорогах.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой МО Баженовского сельского поселения.

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности

МО Баженовского сельского поселения .

| № п/п | Адрес объекта |  | Объем работ, |  | Общая стоимость тыс. руб. | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный/областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км | м2 |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  | Д.Кадочникова | Ул.Спорта | 0,3 | 1650 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул.Набережная | 0,4 | 2000 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500/6500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0.7 | 3650 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300/500 |  |  |  | 500/6500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Вязовка | Ул.Советская - Набережная | 1/1 | 1342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1/1 | 1342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  | Д.Палецкова | Ул.Ленина | 1,1 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /10550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Шутова | 0,6 | 2000 |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | /6045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1.7 | 7500 |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | /16595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Н.Иленка | ул.Боровикова | 0,9 | 4500 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15000 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Первомайская | 0,59 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /6045 |
|  |  | ул.Горького | 1,17 | 6500 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  | /25740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Мира | 0,8 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15000 |  |
| Итого: |  |  | 3,46 | 17400 |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 600 |  |  | /25740 |  |  |  | /15000 |  |  | /15000 | /6045 |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  | Д.Степина | Пер.Малышева | 0,5 | 2500 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Субботина | ул.Береговая | 1 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15000 |  |  |
|  |  | ул.Садовая | 0,6 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /6045 |  |
|  | Итого |  | 1,6 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 600/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15000 | /6045 |  |
|  | д.Гуляева | ул.Кирова | 1,65 | 9007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /22000 |
|  | С.Городище | Ул.Южная | 1,55 | 8500 |  |  |  |  |  | 1500/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /22000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул,Свободы | 1 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15000 |
| Итого: |  |  | 2,55 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200/ |  |  |  |  |  | /22000 |  |  |  |  | /15000 |