УТВЕРЖДЕНО:

Решением  Думы МО

Баженовское сельское поселение

от 22.12.2023г. № 72

(с изм. от 18.12.2024 №113)

Муниципальная программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,

находящихся в муниципальной собственности

МО Баженовское сельское поселение                                           на 2023 - 2027 годы"

Паспорт:
муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовское сельское поселение  на 2023 - 2027 годы"

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовское сельское поселение на 2023-2027 годы» (далее Программа ) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовское сельское поселение |
| Заказчик Программы: | Администрация МО Баженовское сельское поселение |
| Разработчик Программы: | Администрация МО Баженовское сельское поселение |
| Цель и основные задачи Программы: | Цель: -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО Баженовское сельское поселение; -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; -улучшение технического состояния муниципальных дорог ; -усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип. Задачи: - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием; - проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия; |
| Срок реализации Программы: | 2023-2027 гг |
| Исполнители Программы | Организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2023-2027 годах составит тыс. руб., в том числе: - средства бюджета МО Баженовское сельское поселение – 33010,1 тыс. руб., в том числе: на 2023 год - 0 тыс. руб. на 2024 год – 8314,0 тыс.руб. на 2025 год – 9485,0 тыс.руб. на 2026 год – 7007,1 тыс.руб. на 2027 год – 8207,0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | Выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования общей площадью 14890 кв. м, в том числе: замена грунтовых дорог на переходный тип покрытия - 14890 кв. м. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Главой МО Баженовское сельское поселение |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Протяженность автомобильных дорог в границах МО Баженовское сельское поселение  составляет 54,017 км, из них с твердым типом покрытия –  44.015   км, дорог с переходным типом покрытия и грунтовых дорог –   10.002  км. Протяженность дорог , не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 38  км. В собственности МО Баженовское сельское поселение  находятся 2 мостовых сооружения,1  требует капитального ремонта. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины, и т.д.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:
-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности МО Баженовское сельское поселение;
-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;
-улучшение технического состояния муниципальных дорог ;
-усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип покрытия.
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:
- выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием;
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;
- проведение капитального ремонта мостов.

3. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 лет.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо финансирование за счет средства бюджета МО Баженовское сельское поселение в сумме 33010,1 тыс. руб., в том числе:
на 2023 год - 0 тыс. руб.

на 2024 год – 8314,0 тыс.руб.

на 2025 год – 9485,0 тыс.руб.

на 2026 год – 7007,1 тыс.руб.

на 2027 год – 8207,0 тыс.руб

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2023 - 2027 годах приведены в приложении №1 к настоящей Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация МО Баженовское сельское поселение выполняет функции муниципального заказчика по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования МО Баженовское сельское поселение и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ.
Администрация МО Баженовское сельское поселение осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) контроль за выполнением мероприятий Программы;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета МО Баженовское сельское поселение в пределах средств, предусмотренных Программой;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация Программы позволит:
- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  МО Баженовское сельское поселение, общей площадью 14890 кв. метров;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на дорогах.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Главой МО Баженовское сельское поселение.